ДОГОВОР

о комплексном освоении территории микрорайона «Западный» в целях строительства жилья экономического класса

г. Пятигорск						«____»__________ 2015 года

Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице

__________________________________________________________________, с одной стороны, и

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор на основании ________________________________________________________ о нижеследующем.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- По настоящему Договору Сторона 2 в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется обеспечить строительство в границах земельного участка микрорайона «Западный» многоквартирных домов, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и иных объектов в соответствии с проектом планировки территории, а Сторона 1 обязуется создать необходимые условия для выполнения этих обязательств.

- Территория микрорайона «Западный», подлежащая комплексному освоению, ограничена земельным участком с кадастровым № 26:33:060101:206, площадью 488 739 м², расположенным по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск,  в районе дома № 14 по ул. Ермолова (микрорайон «Западный»).

- Комплексное освоение территории микрорайона «Западный» должно осуществляться в соответствии с проектом планировки, утвержденным постановлением  администрации города Пятигорска от 04.07.2014 года № 2242.

- Срок действия Договора составляет 5 лет со дня его подписания.

- Минимальная общая площадь жилых помещений экономического класса составляет 100 000 м².

- Максимальная цена одного квадратного метра жилья экономического класса составляет _____________________________ рублей.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

- Сторона 2 обязана:

- не позднее 3 месяцев со дня заключения Договора осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 2 Договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках, и обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета таких земельных участков;

- осуществить на земельных участках, образованных из земельного участка указанного в пункте 2 Договора, предусмотренные Договором мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, в сроки, предусмотренные Графиком осуществления мероприятий по освоению территории;

- обеспечить строительство на земельных участках, образованных из земельного участка, указанного в пункте 2 Договора:

- объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с проектом планировки территории;

- объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с техническими условиями;

- объектов социальной инфраструктуры:

- три детских сада-ясель на 280 мест каждый;

- две школы на 924 учащихся каждая с плавательным бассейном и спортзалом;

- скверы и иные места общего пользования;

в сроки, предусмотренные Графиком осуществления мероприятий по освоению территории;

- обеспечить строительство многоквартирных домов, при условии, что не менее 100 000 м² жилых помещений в многоквартирных домах соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса и подлежат продаже по договорам участия в долевом строительстве жилья экономического класса, договорам купли-продажи жилья экономического класса гражданам, имеющим право на приобретение жилья экономического класса, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению территории;

- обеспечить строительство иных, не указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта Договора, объектов в соответствии с проектом планировки территории:

- общественно-торговый центр жилого района;

- культурно-развлекательный центр микрорайона;

- центр обслуживания жилого района;

- магазин непродовольственных товаров,

в сроки, предусмотренные Графиком осуществления мероприятий по освоению территории.

- заключить в сроки, предусмотренные частью 10 статьи 46.5 Градостроительного кодекса РФ, с гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического класса, договоры участия в долевом строительстве жилья экономического класса, договоры купли-продажи жилья экономического класса в отношении указанных в подпункте  4 настоящего пункта жилых помещений по цене за один квадратный метр общей площади жилого помещения, не превышающей цены, указанной в пункте 6 Договора.

- передать сети инженерно-технического обеспечения и их элементы, строительство которых осуществлялось за счет средств Стороны 2, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на условиях, предусмотренных договорами, заключенными с указанными организациями; или в собственность муниципального образования города-курорта Пятигорска безвозмездно. Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, сетей, их элементов определяется техническими условиями.

- передать объекты транспортной и социальной инфраструктур в собственность муниципального образования города-курорта Пятигорска безвозмездно. Перечень объектов транспортной инфраструктуры определяется проектом планировки территории. Перечень объектов социальной инфраструктуры определяется подпунктом 3 настоящего пункта. Срок такой передачи - после государственной регистрации права собственности Стороны 2, до окончания срока действия Договора.

- представлять Стороне 1 по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства:

а) информацию о возникновении права привлекать денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве жилья экономического класса с гражданами, имеющими право на приобретение жилья экономического класса, и о цене одного квадратного метра общей площади жилого помещения по указанным договорам, которая не может превышать максимальную цену одного квадратного метра жилья экономического класса;

б) информацию о вводе многоквартирных домов в эксплуатацию, о цене одного квадратного метра общей площади жилого помещения по указанным договорам, которая не может превышать максимальную цену одного квадратного метра жилья экономического класса. Эта информация должна быть представлена в течение трех рабочих дней со дня получения разрешения на ввод таких домов в эксплуатацию;

в) проекты договоров купли-продажи жилья экономического класса, договоров участия в долевом строительстве жилья экономического класса, а также сведения о жилых помещениях, являющихся предметом указанных договоров;

г) информацию о сроке заключения договоров купли-продажи жилья экономического класса, договоров участия в долевом строительстве жилья экономического класса.

- Сторона 2 вправе:

- обратиться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на земельные участки, образованные в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 Договора;

- передать права и обязанности по Договору лицу, которое соответствует требованиям, установленным статьей 46.8 Градостроительного кодекса РФ, при наличии согласия в письменной форме Стороны 1;

- по истечении срока, предусмотренного пунктом 2 части 10 статьи 46.5 Градостроительного кодекса РФ, распорядиться указанными в подпункте 4 пункта 7 Договора жилыми помещениями без ограничений, установленных Договором.

- Сторона 1 обязана:

- предоставить Стороне 2 в аренду без проведения торгов земельные участки, образованные в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 Договора и необходимые для исполнения обязательств по Договору;

- обеспечить ввод в эксплуатацию объектов, построенных Стороной 2 в рамках настоящего Договора, в течение 10 дней после предоставления Стороной 2 документов, предусмотренных статьей 55 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить размещение на официальном сайте Ставропольского края, в сети "Интернет" и на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в сети "Интернет" информации и проектов договоров, указанных в подпункте 9 пункта 7 Договора в течение трех рабочих дней со дня представления указанных информации и проектов договоров Стороной 2.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.

- Исполнение обязательств Стороны 2, вытекающих из Договора, обеспечивается банковской гарантией, выданной _______________________.

- ОТВЕСТВЕННОСЬ СТОРОН.

- За нарушение Стороной 2 срока исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) нежилого здания, Сторона 2 несет ответственность в виде уплаты пени за каждый день просрочки исполнения, в размере ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы неисполненного обязательства, которая определяется по формуле: Σ=S*C, где:

Σ – сумма неисполненного обязательства, руб.;

S – площадь невведенного или несвоевременно введенного в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) нежилого здания в соответствии с проектом, м²;

С – максимальная цена 1 м² жилья экономического класса, указанная в договоре, руб.

- За нарушение Стороной 2 срока исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию объектов транспортной, коммунальной инфраструктур, скверов и иных мест общего пользования, Сторона 2 несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 000 рублей за каждый объект.

- Отказ или уклонение от заключения дополнительного соглашения к договору, предусматривающего График мероприятий по освоению территории, а также  неоднократное нарушение Графика мероприятий по освоению территории, может являться основанием для расторжения Договора.

- Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

- ИЗМЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

- Изменение условий настоящего Договора на основании соглашения Сторон или по требованию одной из Сторон не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16 Договора.

- Не позднее 3-х месяцев со дня заключения Договора, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее График осуществления мероприятий по освоению  территории микрорайона «Западный» (в том числе по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ.

- Прекращение существования земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

- Расторжение договора аренды земельного участка, указанного в п.1 Договора и (или) земельных участков образованных из него является основанием для расторжения Договора.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

- Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной  связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не находится или не проживает.

- Споры, вытекающие их Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье подлежат разрешению, в соответствии с подсудностью, в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

- Договор составлен в  4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

- ____________________________________________________

- ____________________________________________________

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| СТОРОНА 1: | СТОРОНА 2: |
| --- | --- |
| Администрация города Пятигорска, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ИНН 2632033540, КПП 263201001, ОГРН 1022601627575, тел, факс: адрес эл.почты: | Наименование: Адрес: ИНН/КПП ОГРН р/сч. Банк тел, факс: адрес эл. почты |
| _______/____________________/ | ________________________/_____________________/ |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами администрации города				В.Г. Косых